**Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Источники финан-  сиро-  ва-  ния  годы | Стоимость, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | **Водоснабжение - всего** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД на Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. 1-е Туркменево по 0,5 км в год. (всего 4,6 км) | Местный бюджет |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. 1-е Туркменево по 0,5 км в год. (всего 4,6 км) | Республиканский бюджет |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка ПДС на устройство водопроводных сетей с заменой водонапорных башен в д. Казанка (всего 2,1 км.) | Местный бюджет |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство водопроводных сетей установка водонапорных башен в д. Казанка (всего 2,1 км.) | Республиканский бюджет |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Разработка проекта зоны санитарной охраны источников водоснабжений и схемы водозаборных скважин в с.1-е Туркменево и д. Казанка | Республиканский бюджет |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Установка ограждения санитарной зоны вокруг водонапорных башен и водозаборных скважин, в с.1-е Туркменево и д. Казанка | Местный бюджет |  | 1400 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Разработка ПДС централизованного водоснабжения в новых жилых застройках с. 1-е Туркменево, д. Казанка | Местный бюджет |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,8 | Строительства централизованного водоснабжения в новых жилых застройках водоснабжения с. 1-е Туркменево, д. Казанка | Местный бюджет |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |
| 2 | **Газоснабжение -всего** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка ПСД на строительство внутри поселковые газопровода в с. 1-е Туркменево и д. Ахмерово | Республиканский бюджет |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | строительство внутри поселковые газопровода в с. 1-е Туркменево и д. Ахмерово | Республиканский бюджет |  |  | 12000 | 12000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Разработка ПСД на строительство межпоселковые и внутри поселковые газопровода в д. Назарово, д. Мукасово 2-е, д. Абзаково, 2-е Туркменево и д. Мукасово 1-е | Республиканский бюджет |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 2.4 | Строительство межпоселковые и внутри поселковые газопровода в д. Назарово, д. Мукасово 2-е, д. Абзаково, 2-е Туркменево и д. Мукасово 1-е | Республиканский бюджет |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |
| 2.5 | Разработка ПСД на строительство в новых застройках на проведение газопровода с.1-е Туркменево, д. Казанка. | Республиканский бюджет |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Строительства в новых застройках на проведение газопровода с.1-е Туркменево, д. Казанка, д. Мукасово 1-е | Республиканский бюджет |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |
| 3 | **Электроснабжение - всего** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение и установка энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок | Республиканский бюджет | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Содержание сетей уличного освещения | Местный бюджет |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | **Санитарно очистные мероприятия - всего** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Закрытие ликвидации рекультивации свалок | Местный бюджет | 150 | 150 | 350 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4.2 | Разработка проектно-сметной документации на разработку проекта на размещение пункта временного хранения ТБО | Местный бюджет |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Содержание с пункта временного хранения ТБО | Местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4.4 | Ограждение пункта временного хранения ТБО | Местный бюджет | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4.5 | Приобретение мусорные контейнеров для сбора мусора на улицах | Местный бюджет | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 4.6 | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений (сливную станцию) | бюджет РБ |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Строительство очистных сооружений | бюджет РБ |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 4.8 | Приобретение автомашины для вывозки мусора и для вывозка на сливную станции | бюджет РБ |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 4.9 | Разработка плана для ограждения и строительства мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием в НП и их обслуживание | Местный бюджет |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 5 | **Улично-дорожная сеть - всего** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка плана и проекта организации дорожного движения по НП (28528км) | Местный бюджет |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установка и содержание дорожных знаков движения по НП (28528км) | бюджет РБ |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 5.3 | Разработка ПСД на Капитальный ремонт автодорог (асфальтирование, ремонт асфальтобетонный покрытие, засыпка щебнем), в НП с. 1-е Туркменево, д. 2-е Туркменево, д. Ахмерово, д. Казанка, Мукасово 1-е | Местный бюджет |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Капитальный ремонт автодорог (асфальтирование, ремонт асфальтобетонный покрытие, засыпка щебнем) в НП с. 1-е Туркменево, д. 2-е Туркменево, д. Ахмерово, д. Казанка, Мукасово 1-е | бюджет РБ |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 5.5 | Разработка ПСД на строительство автодорог и мост (с. 1-е Туркменево - д. 2-е Туркменево) ч-з р. Тугажман | Местный бюджет |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Строительство автодорог и мост (с. 1-е Туркменево - д. 2-е Туркменево) ч-з р. Тугажман | бюджет РБ |  |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  |
| 5.7 | Строительства моста в с. 1-е Туркменево - д. 2-е Туркменево | бюджет РБ |  |  | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Ремонт и содержание дорог мостов | Местный бюджет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6 | **Кладбище - всего** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Размещение нового кладбища в НП д. Казанка, д. Ахмерово, ремонт ограждений по НП и содержание кладбище | Местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | **ГТС платины - всего** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | оформление документация (межевание, техпаспорт, регпалата) ГТС Камышлы – Узяк, ГТС Тугажман | Местный бюджет |  | 350 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Укрепление ГТС платины р. Тугажман | Местный бюджет |  | 350 |  | 150 |  |  | 350 |  | 150 |  | 350 |
|  | **всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |